ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗА 2018. ГОДИНУ

Бијељина, фебруар 2018.године

Стратегија интегрисаног развоја 2014 – 2023. године (Стратегија) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему.

Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем провођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.

Годишњим Планом имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину предвиђено је спровођење 53 пројекта, и то: 11 пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности 3.114.250,00 КМ), 23 пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности 52.876.211,00 КМ) и 19 пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности 6.185.316,97 КМ). Укупна вриједност планираних пројеката износи 62.175.777,52 KM.

На састанку Координционог тијела који је одржан .....2018.године, разматран је Годишњи План имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018.годину и исти је предложен Скупштини Града Бијељина на усвајање.

Координационо тијело за праћење

имплементације Стратегије развоја

Града Бијељина

_____________________________

Проф. др Владо Симеуновић

ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

- ОДЈЕЉЕЊА ЗА  ПОЉОПРИВРЕДУ -  ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовање и оснивање нових и ревитализација постојећих пољопривредних задруга на подручју Семберије | СЦ2/СЕК6 | П4 | 1 новооснована пољопривредна задруга | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 415200 - Афирмација домаће пољопривредне производњe, студије, сајмови, туризам ОЗНАКА Е |  | Децембар 2018. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 2. | Подршка развоју воћарства и интегралне производње воћа | СЦ2/СЕК6 | П4 | 1 ha површина под засадима | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  | Децембар 2018. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 3. | Подршка развоју сточарства - подстицајна средства по утовљеном грлу код властитог узгоја назимица | СЦ2/СЕК6 | П4 | подстицај преко 1000 телади, преко 1000 свиња, преко 100 јуница, 100 назимица | 1.700.000,00 | 300.000,00 | 1.400.000,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА E |  | Децембар 2018. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 4. | Подршка развоју производње поврћа у заштићеном простору - рефундација уложених средсатва за фолије и лукове до 10% | СЦ2/СЕК6 | П4 П2 | 50 изграђених пластеника | 120.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА E |  | Децембар 2018. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 5 | Подршка набавци система за наводњавање - за пољоприврдне произвођаче | СЦ2/СЕК6 | П4 П2 | 10 набављених система за наводњавање, 2 тифона, 5 км уређене секундарне и терцијарне каналске мреже | 1.020.000,00 | 20.000,00 | 1.000.000,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА E |  | Децембар 2018. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 6. | Сертификација пољопривредне производње на подручју Семберије | СЦ2/СЕК6 | П4 | Најмање 1 додијељен сертификат, најмање 1 пољопривредник који производи по стандардима | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производњe туристичке понуде ОЗНАКА А |  | Децембар 2018. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 2.890.000,00 | 410.000,00 |  | 2.480.000,00 |  |  |  |  |

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  ПРИВРЕДУ - ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

2.1 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Туристичке организације Бијељина

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Унапређење туристичке понуде, организација манифестација | С.Ц.1 | Програм развоја туризма |  | Организована Ликовне колонија, Златни котлић и Дринска регата, сајам туризма | 45.450,00 | 45.450,00 | 0,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) | Децембар 2018. године | Дејан Савић, Начелник одјељења |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  | 45.450,00 | 45.450,00 | 0,00 |  |  |  |

2.2 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Агенције за развој малих и средњих предузећа

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мјере подстицаја за развој постојећих малих и средњих предузећа на подручју града Бијељина | С.Ц.1 | П1 | 15 подржаних постојећих МСП; 30 очуваних радних мјеста у постојећим МСП | 60.000,00 |  |  | 60.000,00 | 0,00 |  | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) |  | Дец 2018 |  | Дејан Савић, Начелник одјељења |
| 2. | Мјере подстицаја за развој предузетништва и микро предузећа на подручју града Бијељина | С.Ц.1 | П1 | Најмање 3 подржана постојећа предузетника 5-10 очуваних радних мјеста у постојећим предузетничким радњама | 20.000,00 |  |  | 20.000,00 | 0,00 |  | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) |  | Дец 2018 |  | Дејан Савић, Начелник одјељења |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 80.000,00 |  | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза са програмом |  | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  |  | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проширење водоводне мреже (2018) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Изграђено 4,5 км водоводне мреже |  | 180.000,00 |  | 144.000,00 |  | 36.000,00 (Грађани/МЗ) |  |  | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана (Е) |  | Децембар 2018. године | Драгиша Максимовић, Стручни сарадник за комуналне послове |
| 2. | Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина(2018) | СЦ4/ СЕЦ5/ ЗС | П2 | Постављено 50 стубова и 50 свјетиљки са проводником |  | 60.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана (Е) |  | Децембар 2018. године | Богдан Тадић, самостални стручни сарадник за јавну расвјету и семафоре |
| 3. | Изградња јавне расвјете на подручју урбаног Града Бијељина и Изградња НН Мреже | СЦ4/ СЕЦ5/ ЗС | П2 | Постављено 20 стубова и 20 свјетиљки са проводником |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 0.00 |  |  | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре |  | Децембар 2018. године | Богдан Тадић, самостални стручни сарадник за јавну расвјету и семафоре |
| 4. | Асфалтирање путева, улица и пјешачко бициклистичких стаза на подручју Града Бијељина (2018) | СЦ4/ СЕЦ4/ ЗС | П2 | Изграђено 10 км саобраћајница са асфалтним коловозом |  | 870.000,00 |  | 610.525,00 |  | 259.475,00 (125.475,00 Грађани/МЗ 134.000,00 Министарство за избјеглице и расељена лица БиХ) |  |  | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуресуфинансирање грађана |  | Децембар 2018. године | Томица Стојановић, начелник Одјељења |
| 5. | Повезивање зелене матрице града садњом дрвореда уз саобраћајнице и обнова дрвореда у градском парку (2018) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Изграђен дрворед дуж саобраћајница у граду и обнова дрворедних садница у градском парку, засађено 150дрворедних садница |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  | 0,00 |  |  | 511500 - Издаци за остале вишегодишње засаде ознака приоритета |  | Децембар 2018. године | Горан Спасојевић Виши стручни сарадник за хортикултуру и заштиту природе |
| 6. | Израда Генералног пројекта водоснабдјевања Града Бијељина са радом и утицајем на извориште „Грмић“ Фаза I | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Урађена пројектно техничка документација |  | 70.000,00 |  | 70.000,00 |  | 0,00 |  |  | 511100 Инфраструктура из водоприврених накнада –инвестиције 412800 Комунална инфрастра - водопривредне накнаде |  | Децембар 2018. године | Томица Стојановић, начелник Одјељења |
| 7. | Изградња колектора број 5. и број 2. (2016-2018) (Изградња фекалне и кишне канализације-реконструкција водоводне мреже, реконструкција саобраћајница и јавне расвјете пројекат ORIO 11/БА/08) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Започета изградња колектора 5 и 2, ППОВ ради у пуном капацитету од 40.000 ЕС(Изградња система јавне канализације 1,2,3,4,5,6,7,8 и 10) |  | 1.001.000,00 7.000.000,00 ЕУР (13.650.000,00KM) |  | 1.001.000,00 |  | 7.000.000,00 ЕУР (13.650.000,00KM) ОРИО |  |  | Донација – „ORIO Пројекат“ (Д) (7.000.000,00 EURA) 517100 – Издаци по основу пројекта канализације „ОRIO“ – ПДВ-а |  | Децембар 2018. године | Томица Стојановић, начелник Одјељења, PIU TIM |
| 8. | Инфраструктура из водопривредних накнада-инвестиције(Изградња-ископ нових канала, мостова, пропуста, насипа и других водопривредних објеката у циљу рјешавања проблема са поплавама (2018) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Побољшана-унапређена каналска мрежа у складу са Програмом санације објеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривре РС |  | 90.000,00 |  | 90.000,00 |  | 0,00 |  |  | 511100 Инфраструктура из водопривредних накнада-инвестиције |  | Децембар 2018. године | Томица Стојановић, начелник Одјељења |
| 9. | Експропријација – редовни поступци за исплате накнада на основу судских одлука | СЦ4/ СЕЦ3/ ЕС | П2 | Рјешени имовинско-правни односи |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  |  | 511100 Инфраструктура из водоприврених накнада –инвестиције 412800 Комунална инфрастра - водопривредне накнаде |  | Децембар 2018. године | Милана Зубан |
| 10. | Наставак изградња саобраћајне инфраструктуре унутар индустријске зоне 2 (2016-2018) | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС | П2 | Изграђено 1000 м саобраћајница у Индустријској зони 2 |  | 650.000,00 |  | 300.000,00 |  | 350.000,00 |  |  | 511100 Изградња комуналне инфраструктуре Донација Америчке агенције за међународни развој (USAID) |  | Децембар 2018. Године | Томица Стојановић, начелник Одјељења |
| 11. | Изградња фекалне канализације и водоводне мреже у у оквиру Индустријске зоне II | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Изграђена фекална канализација и водоводна мрежа |  | 450.000,00 90.000,00 |  |  |  | 450.000,00 90.000,00 |  |  | Кредит |  | Децембар 2018. године | Томица Стојановић, начелник Одјељења |
| 12. | Изградња главног секундарног транспортног гасовода Бијељина-Шепак(2016-2018) | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС | П2 | Изграђено 22,8 км гасовода |  | 5.680.000,00 |  | 200.000,00 |  | 5.480.000,00 |  |  | 511100 Изградња комуналне инфраструктуре ЈП Гасовод (Б) |  | Децембар 2018. године | Милана Зубан |
| 13. | Експропријација земљишта у склопу пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од око 8,0км, укључујући и заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог Насеља Јања и Експропријација земљишта у сврху изградње сервисних саобраћајница са обје стране ријеке Јање у 4 фазе, у склопу пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од око 8,0км, укључујући и заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог Насеља Јања 3 км са обје стране ријеке Јања | СЦ4/ СЕЦ4/ ЕС | П2 | Рјешена имовинско-правна питања у сврху изградње сервисних саобраћајница са обје стране ријеке Јање у 4 фазе |  | 250.000,00 |  | 250.000,00 |  | 0,00 |  |  | 511100 Инфраструктура, експропријација- кредит, рјешавање имовинских питања |  | Децембар 2018. године | Милана Зубан |
| 14. | Експропријација земљишта у сврху реконструкције и модернизације регионалног пута Р-459а, дионица Вршани-Рача (обавезапреузета Споразумом о сарадњи закљученим између Града Бијељина и ЈП „Путеви РС“, ДОО Бања Лука | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС | П2 | Рјешени имовинско-правни односи за модернизацију пута (Према елаборату експропријације укупна површина земљишта које се експроприше износи 15.256 м2) |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 0,00 |  |  | 511100 Инфраструктура, експропријација-кредит, рјешавање имовинских питања |  | Децембар 2018. године | Томица Стојановић, начелник Одјељења, Милана Зубан |
| 15. | Експропријација земљишта у сврху уређења тока ријеке Дрине, 2 дионица – 4 етапа у пројекту спрјечавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије. Дужина трасе 2,8 км (од уставне грађевине на каналу Дрина-Дашница до ушћа ријеке Јања у ријеку Дрина | СЦ4/ СЕЦ3/ ЕС | П2 | Рјешена имовинско-правна питања на дионици 2 етапа 4 |  | 500.000,00 |  | 250.000,00 |  | 250.000,00 (Министрарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС) |  |  | 511100 Инфраструктура, експропријација- кредит, рјешавање имовинских питања |  | Децембар 2018. године | Томица Стојановић, начелник Одјељења, Милана Зубан |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  | 23.731.000,00 |  | 3.135.525,00 |  |  | 20.595.475,00 |  |  |  |  |  |

  - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2018. ГОДИНУ ( ЈУ „ Воде Српске“ одговорна за спровођење Пројеката)

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  |  | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дионица 1 и 2 Уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од око 8,0км, укључујући и заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог Насеља Јања | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Изграђена 1. и 2. дионица од ушћа у ријеку Дрину па узводно до моста на магистралном путу Бијељина – Зворник, дужине Л1=1.832,20 метара Л2=2.800,00 метара | 5.000.000,00 КМ |  |  |  |  |  | 5.000.000,00 КМ | Кредит Свјетске банке који је намјењен за изградњу лијевог дринског насипа на подручју Семберије |  | ЈУ „Воде Српске“ |
| 2 | Уређења тока ријеке Дрине, 2 дионица – 4 етапа у пројекту спрјечавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије. Дужина трасе 2,8 км (од уставне грађевине на каналу Дрина-Дашница до ушћа ријеке Јања у ријеку Дрина) | СЦ4/ СЕЦ5/ ЗС | П2 |  | 1.700.000,00Долара (2.688.710,55 KM) |  |  |  |  |  | 1.700.0000 Долара (2.688.710,55 KM) | Кредит Свјетске банке који је намјењен за изградњу лијевог дринског насипа на подручју Семберије |  | ЈУ „Воде Српске“ |
| 3 | Дионица 3 - Уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од око 8,0км, укључујући и заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог Насеља Јања | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Изграђена дионица 3 (од моста на магистралном путу Бијељина – Зворник, па узводно до изласка из насеља Јања, у дужини од Л2=823,14 метара | 4.700.000,00 КМ |  |  |  |  |  | 4.700.000,00 КМ | Амбасада Републике Турске |  | ЈУ „Воде Српске“ |
| 4 | Дионица 4 - Уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од око 8,0км, укључујући и заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог Насеља Јања | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Изграђена дионица 4 (од изласка из насеља Јања па узводно до ушћа потока Јањица у ријеку Јању, Л3=3.941,01 | 5.000.000,00 КМ |  |  |  |  |  | 5.000.000,00 КМ | ИПА ФОНД |  | ЈУ „Воде Српске“ |
| 5 | Реконструкција постојећих канала и изградња додатних насипа у складу са Главним Пројектом заштите од брдских и унутрашњих вода Града Бијељине на потезу канал Глоговац-Спојни канал-Мајевички ободни | СЦ4/ СЕЦ5/ ЗС | П2 | - Рехабилитација канала Дашница на мјесту споја са МОК - Реконструкција Мајевичког ободног канала (МОК) - Реконструкција канала Глоговац и повратних насипа | 3.670.000,00 ЕУРА (7.156.500,00KM) |  |  |  |  |  | 3.670.000,00ЕУРА (7.156.500,00KM) | Кредит Европске инвестиционе банке |  | ЈУ „Воде Српске“ |
| 6 | Реконструкција канала Дашница кроз Град Бијељину | СЦ4/ СЕЦ4/ ЗС | П2 | Уређен канал Дашница кроз град Бијељина | 2.200.000,00 ЕУРА (4.290.000,00 KM) |  |  |  |  |  | 2.200.000,00ЕУРА (4.290.000,00 KM) | Кредит Европске инвестиционе банке |  | ЈУ „Воде Српске“ |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  |  | 28.835.210,55 КМ |  |  |  | 28.835.210,55 КМ |  |  |  |

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ - ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом (СЦ /СЕЦ) |  |  | Веза за програмом (П) | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину |  |  | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Одјељењу/ООЈ/УОЈ која прати и/или реализује активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда просторно – планске документације - Просторни план Града Бијељина - Урбанистички план Града Бијељина - Урбанистички план Јања - Регулациони план у „Филип Вишњић“ у Бијељини |  | СЦ4/СЕЦ2/ЗС | П1 |  | Усвајањем просторно-планске документације од стране Скупштине Града омогућиће се планско уређење простора и развој привреде |  | 300.000,00 | 300.000,00 |  | 0,00 | 511700 Пројектовање-урбанистичка регулатива- ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“, ДОО Бијељина | Децембар 2018. године | Миладин Ракић, Начелник Одјељења |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |

- ОДСЈЕК ЗА ЛЕР И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом |  | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет Града |  | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организација манифестације Енергетски дани Бијељина Промотивне, информативне и едукативне мјере и активности о енергетској ефикасности везане за приватни и комерцијални сектор (2016-2018)- реализује се у склопу манифестације „Енергетски дани“ | СЦ4/СЕЦ5/3С | П 5.3. и П 5.8. | Одржана манифестација Енергетски дани у 2018. години са најмање 100 учесника Подигнута свијест најмање 100 представника привреде, јавних установа и предузећа о значају енергетске ефикасности Израђено 200 промотивних летака/брошура о ЕЕ у 2018. години |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  | 0,00 |  | 412900 Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | Новембар 2018. године | Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом, сви запослени у Одсјеку |  |
| 2. | Пројекат „Израда информационог система за порез на непокретности и комуналну накнаду“ у оквиру Пројекта Локални интегрисани развој (ЛИР) (фонд за суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а и EE) | СЦ3/СЕЦ5 |  | Унапређење наплате пореза на непокретности и комуналне накнаде |  | 48.800,00 |  | 9.760,00 |  | 39.040,00 |  | Финансира Европска Унија 412900 Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | Децембар 2018 | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека |  |
| 3. | „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“ | СЦ3/СЕЦ3 |  | Јачање капацитета ССШ „Михајло Пупин“ Бијељина за извођење стручне праксе и обуке кроз набавку ЦНЦ машине за обраду дрвета; -спровођење обуке/преквалификације дефицитарних кадрова и осигурано запошљавање код послодаваца из дрвопрерађивачког сектора (100 обучених, 30% запослених); -подршка самозапошљавању кроз подстицајна средства и сет предузетничких обука (20 обучених, 10 нових предузетника) |  | 412.791,87 |  | 60.463,56 |  | 352.328,31 |  | Финансира Европска Унија кроз програм локалног партнерства за запошљавање који проводи Међународна организација рада (ILO), а реализује Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Децембар 2018 | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека |  |
| 4. | "RеLОaD“ (Регионални програм локалне демократије на западном Балкану) (фонд за суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а и EE) | СЦ3,4/СЕЦ1,5 |  | Јачање партнерсва између ЈЛС и организација цивилног друштва, пројекат настоји осигурати веће грађанско учешће у процесима доношења одлука и унаприједити пружање јавних услуга за све грађане у локалним заједницама. |  | 187.925,10 |  | 59.230,23 |  | 128.694,87 |  | Финансира ЕУ, а проводи UNDP, а реализује Одсјек за ЛЕР и ЕИ 412900 Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | Децембар 2018 | Ивана Јововић, ССС за развојне пројекте |  |
| 5. | Пројекат „Играјмо се заједно“ Изградња дјечијег игралишта | СЦ3 |  | Изградња игралишта побољшаће квалитет живота свих грађана |  | 53.000,00 |  | 0,00 |  | 53.000,00 |  | Финансирају Владе Бугарске и Швајцарске, а реализује Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Јун 2018 | Ивана Љубинковић, ССС за праћење и анализу Стратегије развоја и развојних пројеката |  |
| 6. | Програм запошљавања младих (YEP) | СЦ3/СЕЦ 3 |  | Подршка самозапошљавању кроз подстицајна средства и сет предузетничких обука |  | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  | 35.000,00 |  | Финансира Влада Швајцарске, 412900 Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Децембар 2018 | Ивана Љубинковић, ССС за праћење и анализу Стратегије развоја и развојних пројеката |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  | 762.516,97 |  | 154.453,79 |  | 608.063,18 |  |  |  |  |  |

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наставак изградње петоразредне подручне школе и вртића са вртићем у насељу Лединци (2014-2018) | СЦ3/СЕЦ 1/ДС. | П 2. | Завршен објекат школе и дио занатских радова на објекту вртића што омогућава повећан обухват дјеце предшколског и школског узраста за око 500 и створени услови за бољи и квалитетнији рад ученика и наставника | 750.000,00 |  | 300.000,00 |  | 450.000,00 кредит |  | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у образовању | Септембар 2018. године | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| 2. | Изградња новог центра за социјални рад у Бијељини и Дневног центра за дјецу са посебним потребама (2015-2018) | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 1. | Завршени занатски и електро радови, створени бољи услови за рад и пружање социјалних услуга за око 100 корисника више у односу на претходну годину | 1.200.000,00 |  | 50.000,00 |  | 1.150.000,00 (1.000.000,00 кредит свјетска банка, 150.000,00 кредит) |  | 511100 Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад) | Септембар 2018. године | Самер ел Шеик Начелник Одјељења |
| 3. | Програм подршке породици, браку и повећању наталитета (2014-2018) | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 1. | 25 корисника средстава | 25.000,00 |  | 25.000,00 |  | 0,00 |  | 416100 – Пројекти подршке очувању. пор., помоћ пор. које лијече стер. | Децембар 2018. године | Љубица Млађеновић Шеф Одсјека |
| 4. | Програм подршке за бригу о старим лицима (2015-2018) | СЦ3/СЕЦ 4/ДС | П 1. | 20 корисника услуга | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  | 0,00 |  | 416100 – додатак за помоћ и његу других лица Центра за социјални рад | Децембар 2018. године | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 5. | Пројекат Унапређење инфраструктуре на градском стадиону у Бијељини (2018) | СЦ3/СЕЦ 3/ДС | П 4. | Постављена 4 рефлектора, побољшани услови за одржавање међународних утакмица | 390.000,00 |  | 150.000,00 |  | 240.000,00 Фудбалски савез БиХ |  | 511100 набавка грађевинских објеката –инвестиције у спортске објекте НС/ФС БиХ | Септембар 2018. | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| 6. | Имплементација пројекта CEB-стамбено збрињавање-вишепородични стамбени објекти-17 станова | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 1. | Изграђено 17 станова за социјално угрожена лица | 520.000,00 |  | 10.000,00 |  | 510.000,00 |  | 511100 стамбено збрињавање социјалних категорија (изван буџета Града) | Децембар 2018. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 7. | Имплементација пројекта „Трећи талас стамбеног збрињавања“-изградња 2 вишепородична објекта- 30 станова (подпројект БХ3) | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 1. | Изграђено 30 станова за социјално угрожена лица | 1.000.000,00 |  | 15.000,00 |  | 985.000,00 |  | 511100 стамбено збрињавање социјалних категорија (изван буџета Града) | Децембар 2018. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 8. | Имплементација пројекта БХ 2-К3-реконструкција и санација 7 стамбених објеката повратника | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 1. | Реконструисано и санирано 7 објеката повратника | 70.000,00 |  | 5.000,00 |  | 65.000,00 |  | 511100 стамбено збрињавање социјалних категорија (изван буџета Града) | Децембар 2018. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 9. | Стамбено збрињавање Рома 2017/2018 у Граду Бијељина (изградња 8 станова) | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 1. | Изграђено 8 станова за припаднике ромске популације | 352.500,00 |  | 8.500,00 |  | 344.000,00 |  | 511100 стамбено збрињавање Рома и МЉПИ и Каритас | Децембар 2018. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 10. | Стамбено збрињавање Рома 2016/17-Изградња и реконструкција 6 стамбених објеката | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 1. | Изграђено 6 стамбених објеката за припаднике ромске популације | 200.100,00 |  | 1.500,00 |  | 198.600,00 |  | 511100 стамбено збрињавање Рома и МЉПИ и Каритас | Децембар 2018. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 11. | Изградња домова културе у МЗ Доњи Загони и Нови Дворови | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 2. | Изграђено 200 м2 у Доњим Загонима и 140 м2 у Новим Дворовима, створени услови за развој културе у сеоским мјесним заједницама | 64.000,00 |  | 40.000,00 |  | 24.000,00 Министарство пољопривреде |  | 511100-инвестиције у културне установе Домове културе и домове културе у МЗ и МПШВ РС | Децембар 2018. | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| 12. | Изградња економских објеката за потребе Пољопривредне и медицинске школе у Бијељини | СЦ3/СЕЦ 1/ДС. | П 2. | Изграђено 600 м2 објета штале и 150 м2 силажне јаме, створени услови за реал. програма прак. наст. за ученике пољ. школе | 350.000,00 |  | 200.000,00 |  | 150.000,00 кредит |  | 511100-набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању | Децембар 2018. | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 4.941.600,00 |  | 825.000,00 |  | 4.116.600,00 |  |  |  |  |

*Пројекат под редним бројем 5, Програм подршке за бригу о старим лицима, финансира се са позиције 416100 – Додатак за помоћ и његу других лица у оквиру буџетског корисника 000531 - Центар за социјални рад (20.000 КМ).

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО- ИНВАЛИДКУ  И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ- ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града |  | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко инвалидске заштите | С.Ц.3 | / | 5 стамбених породичних објеката | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 0,00 | 416 100 Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | континуирано | Жељка Грујичић, шеф одсјека |
| 2 | Уређење и опремање ентеријера спомен собе погинулим борцима Војске Репбулике Српске и прибављање грађевинске дозволе | С.Ц.3 | / | Уређење и и опремање ентеријера спомен собе | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 0,00 | 511 100 Набавка грађевинских објеката, спомен соба | Крај текуће године | Жељка Грујичић, шеф одсјека |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  | / | / |  |  |

- ТЕРИТОРИЈАЛНА  ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА-ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови |  | Веза са стратегијом |  | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка ватрогасног возила са гашење шумских пожара | С.Ц..3 |  | План коришћења финансијских средстава које доноси Скупштина Града |  | -Набављено ватрогасно возило. -повећан возни парк. | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 511 300 Трошкови за набавку сталних средстава Набавка опреме. .(Е) |  | Новембар 2018. | Миле Спасојевић старјешина ТВЈ |
| 2. | Набавка личне и заједничке ватрогасне опреме (електричне сирене, опрема и радио станице) | С.Ц.3 |  | План Јавних набавки Градске управе |  | Набављене три сирене Интер.одјела 40 ком Интер,чизме 40 пар Интер.рукав 40 пар Ват.опасач 30 ком Ват.шљем 10 ком Ват.комбинезо. 60 ком Набављена радио опрема. -стабилна радио стан. 2 -ручна рад.стан. 4 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 511 300 Трошкови за набавку сталних средстава.Набавка опреме (Е) |  | Јул 2018 | Миле Спасојевић Старјешина ТВЈ |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  |  | 490.000,00 | 490.000,00 |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА (КМ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радна јединица Одјељење / Одсјек |  | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |
|  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |
| 1. | Одјељење за пољопривреду | 2.890.000,00 | 410.000,00 | 2.480.000,00 |
| 2. | Одјељење за привреду | 125.450,00 | 125.450,00 | 0,00 |
| 3. | Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине ЈУ „ Воде Српске“ | 23.731.000,00 28.835.210,55 | 3.135.525,00 | 20.595.475,00 28.835.210,55 |
| 4. | Одјељење за просторно уређење | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5. | Одсјек за ЛЕР и европске интеграције | 762.516,97 | 154.453,79 | 608.063,18 |
| 6. | Одјељење за друштвене дјелатности | 4.941.600,00 | 825.000,00 | 4.116.600,00 |
| 7. | Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 8. | Територијална ватрогасна јединица Бијељина | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| УКУПНО СВИ СЕКТОРИ |  | 62.175.777,52 КМ | 5.540.428,79 КМ | 56.635.348,73 КМ |